INTELLICARE

MEDPLUM INTEGRATION ROADMAP

Wave 2-B: Access Policies

Especificacoes Funcional, Tecnica e Plano de Implementacao

| Versao v1.0 — Rascunho | Data 05 de Marco de 2026 | Pre-requisito W2-A deploy em staging OK |
| --- | --- | --- |

# 1. CONTEXTO E PRE-REQUISITOS

### 1.1 O que e Wave 2-B

O Wave 2-B implementa o motor de avaliacao de permissoes granulares (Access Policies) inspirado no padrao Medplum. Enquanto o W2-A entregou a infra de execucao de Bots, o W2-B entrega o controle de quem pode acessar o que no servidor FHIR (GRAHAME), com enforcement em tempo de requisicao.

O objetivo e substituir o controle de acesso binario atual (autenticado = acesso total) por um modelo baseado em politicas declarativas por recurso, por interacao e por compartimento.

### 1.2 O que JA existe no codebase (GRAHAME)

Descoberta Importante A inspecao do codebase revelou que GRAHAME ja possui a camada de dados e CRUD de Access Policies totalmente implementados. O W2-B nao parte do zero — parte da integracao dessas estruturas existentes com as rotas FHIR e com o Keycloak.

| Componente | Localizacao em GRAHAME | Status |
| --- | --- | --- |
| Modelo AccessPolicy | grahame/models/access_policy.py | PRONTO |
| Modelo TenantMembership | grahame/models/access_policy.py | PRONTO |
| AccessPolicyService (CRUD) | grahame/services/access_policy_service.py | PRONTO |
| API REST /fhir/AccessPolicy | grahame/api/routes/access_policy_routes.py | PRONTO |
| 22 testes de servico | tests/test_access_policy_service.py | PRONTO |
| PolicyEvaluator (enforcement engine) | NAO EXISTE | FALTA |
| Middleware FHIR routes + enforcement | NAO EXISTE | FALTA |
| Resolucao JWT Keycloak -> Policy | NAO EXISTE | FALTA |
| Cache Redis para resolucao de policy | Infra Redis disponivel | PLANEJAR |
| Field-level restrictions (hidden/readonly) | NAO EXISTE | FASE 2 |

### 1.3 Estrutura do Modelo Atual (referencia para o DEV1)

AccessPolicy.resource_rules e um campo JSONB com array de ResourceRule. Cada regra tem o seguinte formato esperado:

{

"resource_type": "Patient",

"interaction": ["read", "search", "create", "update", "delete"],

"criteria": "Patient?managingOrganization=%profile.organization",

"readonly_fields": [],

"hidden_fields": ["telecom", "address"]

}

TenantMembership liga user_id (sub do Keycloak) a um access_policy_id e suporta parameters para substituicao dinamica (ex: %profile.organization -> Organization/123).

# 2. ESPECIFICACOES FUNCIONAIS

### 2.1 Objetivo do Motor

O PolicyEvaluator e invocado em cada requisicao autenticada ao GRAHAME. Ele recebe a identidade do usuario (extraida do JWT), o tipo de recurso alvo, a interacao solicitada (read/write/delete/search) e o recurso FHIR completo. Retorna: permitido ou negado, com razao auditavel.

### 2.2 Casos de Uso

UC-01 — Acesso por Role Clinica

- Ator: Medico autenticado via Keycloak

- Pre-condicao: TenantMembership aponta para policy 'Medico Assistente'

- Policy define: read/search Patient + Observation + Condition; create/update Observation; nenhum acesso a financeiro

- Fluxo: medico tenta GET /fhir/Patient/123 → engine carrega policy → interaction 'read' em 'Patient' esta permitida → retorna recurso

- Fluxo alternativo: medico tenta DELETE /fhir/Patient/123 → 'delete' em 'Patient' nao esta na policy → retorna OperationOutcome 403

UC-02 — Compartimento de Paciente

- Ator: Enfermeiro com policy que define compartment_ref: 'Organization/setor-a'

- Fluxo: enfermeiro faz GET /fhir/Observation?patient=123 → engine filtra resultados ao compartimento → retorna apenas Observations de pacientes do setor-a

- Fluxo alternativo: enfermeiro tenta acessar Observation de paciente de outro setor → engine bloqueia, retorna Bundle vazio ou 403

UC-03 — Restricoes por Campo

- Ator: Recepcionista com policy 'Dados Administrativos'

- Policy define: read Patient com hidden_fields: [deceasedBoolean, address] e readonly_fields: [name, birthDate]

- Fluxo: recepcionista faz GET /fhir/Patient/456 → engine retorna recurso com campos sensiveis removidos da resposta

- Fluxo alternativo: recepcionista tenta PUT /fhir/Patient/456 modificando name → engine bloqueia pois name e readonly → retorna 422 OperationOutcome

UC-04 — Bot com Permissoes Especificas

- Ator: Bot de notificacao (identidade via service account do Keycloak)

- Policy define: read Patient + Observation; create Communication; nenhuma outra interacao

- Fluxo: bot executa codigo que chama client.create('Communication', {...}) → engine valida que 'create' em 'Communication' esta permitido → sucesso

- Garantia: mesmo se bot tiver bug tentando DELETE Patient, engine bloqueia antes de chegar ao banco

UC-05 — Admin de Tenant

- Ator: Admin do tenant (TenantMembership.is_admin = true)

- Fluxo: admin faz qualquer operacao em qualquer recurso do proprio tenant → engine bypass de restricoes, mas registra no audit log

- Garantia de isolamento: admin nao acessa recursos de outro tenant mesmo com is_admin=true

UC-06 — Usuario sem Policy

- Ator: Usuario autenticado no Keycloak mas sem TenantMembership

- Fluxo: usuario faz qualquer requisicao FHIR → engine nao encontra membership → retorna 403 OperationOutcome: 'Sem policy de acesso configurada para este usuario no tenant'

- Behavior configuravel: DENY_ALL (padrao seguro) ou ALLOW_READONLY (modo legado)

### 2.3 Comportamentos Nao Funcionais

| Requisito | Meta | Estrategia |
| --- | --- | --- |
| Latencia de enforcement | < 5ms por requisicao | Redis cache de policies por user+tenant (TTL 5 min) |
| Auditabilidade | 100% das decisoes logadas | Audit entry: user_id, resource_type, interaction, decision, timestamp, tenant_id |
| Isolamento multi-tenant | Zero vazamento entre tenants | tenant_id sempre incluido em todas as queries de policy |
| Degradacao gracil | Falha no Redis nao derruba FHIR | Fallback: carregar policy direto do PostgreSQL se Redis indisponivel |
| Resposta FHIR-compativel | Erros como OperationOutcome | HTTP 403 com resourceType: OperationOutcome e issue[0].code: forbidden |

# 3. ESPECIFICACOES TECNICAS

## 3.1 PolicyEvaluator — Nucleo do W2-B

### 3.1.1 Interface Publica

O PolicyEvaluator deve ser implementado em intellicare_core/access/ (nao em GRAHAME) para que outros modulos possam usar a mesma logica de enforcement no futuro. GRAHAME importa e usa via FastAPI Depends.

# intellicare_core/access/evaluator.py

class PolicyEvaluator:

"""Avalia se um usuario tem permissao para uma acao sobre um recurso."""

def can_read(

self,

policy: AccessPolicySchema,

resource_type: str,

resource: dict | None = None,

) -> EvaluationResult: ...

def can_write(

self,

policy: AccessPolicySchema,

resource_type: str,

interaction: str,           # create | update | delete | patch

resource: dict,

) -> EvaluationResult: ...

def apply_field_restrictions(

self,

policy: AccessPolicySchema,

resource_type: str,

resource: dict,

) -> dict:                      # retorna recurso com campos filtrados

...

def filter_search_results(

self,

policy: AccessPolicySchema,

resource_type: str,

bundle_entries: list[dict],

) -> list[dict]: ...

### 3.1.2 EvaluationResult

@dataclass

class EvaluationResult:

allowed: bool

reason: str                     # human-readable para audit log

matched_rule: dict | None       # qual regra da policy permitiu/bloqueou

### 3.1.3 Logica de Avaliacao (algoritmo)

O evaluator percorre as resource_rules da policy na ordem em que aparecem e aplica first-match wins:

- Verificar se policy.resource_rules contem uma regra para resource_type (ou wildcard '*')

- Se regra encontrada: verificar se interaction esta na lista da regra

- Se criteria presente: avaliar FHIRPath basico (ver 3.1.4)

- Se hidden_fields ou readonly_fields: aplicar restricoes na resposta

- Se nenhuma regra encontrada: retornar EvaluationResult(allowed=False, reason='No matching rule')

- Se is_admin=True no TenantMembership: skip todas as regras, retornar allowed=True

### 3.1.4 Criteria — FHIRPath Simplificado

O Medplum usa FHIRPath completo para criteria. Para o W2-B, implementar suporte a um subconjunto suficiente para os casos de uso clinicos mais comuns:

| Padrao de Criteria | Significado | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Patient?_id=%user.patient | Usuario so acessa o proprio record | Paciente portal self-service |
| *?_tag=tenant-%tenant.id | Recurso deve ter tag do tenant | Isolamento multi-tenant reforçado |
| Observation?patient=%profile | Observations vinculadas ao perfil | Enfermeiro do paciente |
| (ausente) | Sem filtro — policy se aplica a todos | Admin lendo qualquer Patient |

Parametros substituiveis: %user.id, %user.patient, %profile (referencia ao resource no TenantMembership.parameters), %tenant.id.

## 3.2 Integracao com as Rotas FHIR do GRAHAME

### 3.2.1 FastAPI Dependency

Criar uma FastAPI dependency get_evaluated_policy que e injetada em todas as rotas FHIR. Ela resolve a policy do usuario e devolve um PolicyContext pronto para usar:

# grahame/api/deps.py  (adicionar ao existente)

async def get_policy_context(

request: Request,

token: str = Depends(oauth2_scheme),

session: AsyncSession = Depends(get_session),

redis: Redis = Depends(get_redis),

) -> PolicyContext:

tenant_id = resolve_tenant(request)

user_id = decode_jwt(token)["sub"]

policy = await PolicyResolver(session, redis).resolve(tenant_id, user_id)

return PolicyContext(user_id=user_id, tenant_id=tenant_id, policy=policy)

### 3.2.2 Uso nas Rotas FHIR (exemplo)

@router.get('/fhir/{resource_type}/{resource_id}')

async def fhir_read(

resource_type: str,

resource_id: str,

ctx: PolicyContext = Depends(get_policy_context),

):

result = ctx.evaluator.can_read(ctx.policy, resource_type)

if not result.allowed:

raise FHIRForbiddenError(result.reason)

resource = await fhir_service.get(resource_type, resource_id, ctx.tenant_id)

return ctx.evaluator.apply_field_restrictions(ctx.policy, resource_type, resource)

### 3.2.3 FHIRForbiddenError → OperationOutcome

Registrar um exception handler global no GRAHAME que transforma FHIRForbiddenError em resposta HTTP 403 com corpo FHIR-compativel:

{

"resourceType": "OperationOutcome",

"issue": [{

"severity": "error",

"code": "forbidden",

"diagnostics": "<reason da EvaluationResult>"

}]

}

## 3.3 Resolucao de Policy via Keycloak JWT

### 3.3.1 Fluxo de Resolucao

A PolicyResolver carrega a policy efetiva do usuario na ordem de precedencia:

- Verificar cache Redis: chave policy:{tenant_id}:{user_id} (TTL 5 minutos)

- Se miss: consultar TenantMembership no banco onde tenant_id = ctx.tenant_id AND user_id = jwt.sub

- Se membership.is_admin = true: retornar AdminPolicy (permite tudo no tenant)

- Se membership.access_policy_id: carregar AccessPolicy pelo id

- Aplicar parameter substitution (TenantMembership.parameters nas criteria da policy)

- Armazenar no Redis e retornar

- Se nenhum membership: retornar DenyAllPolicy

### 3.3.2 Keycloak — Claim Opcional

Como otimizacao futura (nao obrigatoria no W2-B), o Keycloak pode ser configurado para emitir um claim customizado intellicare_policy_id no JWT. Se presente, o PolicyResolver pula a consulta ao banco e vai direto ao Redis/PostgreSQL pelo ID da policy. Isso reduz a latencia de resolucao em ~40%.

Para o W2-B inicial, implementar a resolucao via banco (nao requer mudanca no Keycloak).

## 3.4 Estrutura de Arquivos a Criar

| Arquivo | Conteudo |
| --- | --- |
| intellicare_core/access/__init__.py | Exports publicos do modulo |
| intellicare_core/access/evaluator.py | PolicyEvaluator + EvaluationResult |
| intellicare_core/access/resolver.py | PolicyResolver com Redis + DB fallback |
| intellicare_core/access/schemas.py | AccessPolicySchema, ResourceRuleSchema, PolicyContext (Pydantic) |
| intellicare_core/access/exceptions.py | FHIRForbiddenError, PolicyNotFoundError |
| intellicare_core/access/admin_policy.py | AdminPolicy singleton (bypass total no tenant) |
| grahame/api/deps.py — MODIFICAR | Adicionar get_policy_context() |
| grahame/api/fhir_routes.py — MODIFICAR | Injetar PolicyContext em cada rota FHIR |
| grahame/api/app.py — MODIFICAR | Registrar FHIRForbiddenError exception handler |
| intellicare_core/tests/access/test_evaluator.py | Testes unitarios do PolicyEvaluator |
| intellicare_core/tests/access/test_resolver.py | Testes do PolicyResolver com mock Redis |
| grahame/tests/test_fhir_access_enforcement.py | Testes de integracao FHIR + Policy (TestClient) |

# 4. PLANO DE IMPLEMENTACAO

Estimativa Total 9-11 dias uteis ¦ Estrutura: 4 fases sequenciais ¦ Pre-requisito: W2-A deploy em staging concluido

## 4.1 Fase 1 — PolicyEvaluator Core (Dias 1-2)

Tudo em intellicare_core/access/ — sem tocar no GRAHAME ainda. A logica pura de avaliacao e completamente testavel em isolamento.

| # | Tarefa | Responsavel | Entregavel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Criar schemas Pydantic: AccessPolicySchema, ResourceRuleSchema, PolicyContext, EvaluationResult | DEV1 | schemas.py |
| 2 | Implementar PolicyEvaluator.can_read() + can_write() — logica de matching sem criteria | DEV1 | evaluator.py |
| 3 | Implementar apply_field_restrictions() + filter_search_results() | DEV1 | evaluator.py |
| 4 | Implementar criteria matching simplificado (substituicao de %params) | DEV1 | evaluator.py |
| 5 | AdminPolicy singleton + FHIRForbiddenError + PolicyNotFoundError | DEV1 | exceptions.py |
| 6 | Testes: UC-01 a UC-06 cobrindo todos os paths do evaluator (meta: 95% cobertura no modulo access/) | DEV1 | test_evaluator.py |

Criterio de Saida Fase 1 pytest tests/access/ -v com 100% passing. PolicyEvaluator avalia policies em memoria, sem banco ou Redis.

## 4.2 Fase 2 — PolicyResolver com Redis + DB (Dias 3-4)

Implementar a camada que carrega a policy do usuario a partir do banco (TenantMembership + AccessPolicy) e faz cache no Redis.

| # | Tarefa | Responsavel | Entregavel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PolicyResolver.resolve(tenant_id, user_id): carregar TenantMembership + AccessPolicy do banco | DEV1 | resolver.py |
| 2 | Integracao com TenantRedisClient existente (intellicare_core.tenant): cache com TTL 5 min + invalidation endpoint | DEV1 | resolver.py |
| 3 | Fallback gracioso: se Redis indisponivel, carregar do banco sem logar erro critico (warning apenas) | DEV1 | resolver.py |
| 4 | DenyAllPolicy como fallback se nenhum membership encontrado | DEV1 | resolver.py |
| 5 | Testes com mock do Redis e SQLite in-memory (reusar padrao do test_access_policy_service.py) | DEV1 | test_resolver.py |

Criterio de Saida Fase 2 Resolver carrega policy do banco, cacheia no Redis e retorna EvaluationResult correto. Testes passam com mock de Redis (sem infra real).

## 4.3 Fase 3 — Enforcement nas Rotas FHIR do GRAHAME (Dias 5-7)

Integrar o PolicyEvaluator nas rotas FHIR do GRAHAME. Esta e a fase de maior risco — tocar em codigo de producao do servidor FHIR.

| # | Tarefa | Responsavel | Entregavel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adicionar get_policy_context() em grahame/api/deps.py usando PolicyResolver | DEV1 | deps.py |
| 2 | Registrar FHIRForbiddenError handler em app.py retornando OperationOutcome JSON | DEV1 | app.py |
| 3 | Injetar PolicyContext nas rotas: FHIR read, vread, search, create, update, delete (fhir_routes.py + fhir_native_service.py) | DEV1 | fhir_routes.py |
| 4 | Aplicar filter_search_results() em todas as operacoes de busca (GET /fhir/{type}?*) | DEV1 | fhir_service.py |
| 5 | Feature flag ENFORCE_ACCESS_POLICIES=false por padrao: permite deploy sem ativar enforcement | DEV1 | config.py |
| 6 | Audit log: cada decisao do evaluator gravada com user_id, action, resource, result, timestamp | DEV1 | audit.py |
| 7 | Testes de integracao: TestClient com 6 cenarios dos UCs funcionais + casos de borda (admin bypass, deny all) | DEV1 | test_fhir_access.py |

ATENCAO — Feature Flag A Tarefa 5 e essencial. O GRAHAME ja esta em staging com dados de teste. Qualquer bug no enforcement pode bloquear todas as requisicoes FHIR. Deploy com ENFORCE_ACCESS_POLICIES=false permite validar o codigo sem impactar o comportamento atual, ativando gradualmente.

Criterio de Saida Fase 3 Todos os UCs funcionais testados via TestClient. Feature flag funcionando. Deploy em staging com flag=false (sem regressao). Audit log gravando.

## 4.4 Fase 4 — Validacao em Staging e Ativacao Gradual (Dias 8-9)

| # | Tarefa | Responsavel | Entregavel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deploy GRAHAME em staging com ENFORCE_ACCESS_POLICIES=false, confirmar zero regressao | DEV1 | Deploy OK |
| 2 | Criar 3 AccessPolicies de teste via API: Medico, Enfermeiro, Admin | DEV1 | Policies no DB |
| 3 | Criar TenantMemberships para usuarios de teste no Keycloak staging | DEV1 | Memberships OK |
| 4 | Ativar ENFORCE_ACCESS_POLICIES=true em staging e validar os 6 UCs manualmente via curl/Postman | DEV1 | Test report |
| 5 | Medir latencia media de enforcement com e sem Redis hit (meta: < 5ms overhead) | DEV1 | Metricas Grafana |
| 6 | Documentar endpoint de invalidacao de cache: POST /admin/access-policies/invalidate-cache/{user_id} | DEV1 | README.md |

Criterio de Saida Fase 4 — W2-B Concluido Todos os 6 UCs validados manualmente em staging. Latencia < 5ms. Cache invalidation funcionando. Feature flag em true sem regressao. W2-B encerrado formalmente.

# 5. CRITERIOS DE ACEITE E DEPENDENCIAS

## 5.1 Checklist de Aceite do W2-B

| # | Criterio | Metodo de Verificacao | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PolicyEvaluator retorna allowed=True para interaction permitida | pytest test_evaluator.py | [ ] |
| 2 | PolicyEvaluator retorna allowed=False para interaction nao listada | pytest test_evaluator.py | [ ] |
| 3 | apply_field_restrictions remove campos hidden e bloqueia escrita em readonly | pytest test_evaluator.py | [ ] |
| 4 | PolicyResolver carrega policy do banco quando Redis miss | pytest test_resolver.py (mock Redis) | [ ] |
| 5 | PolicyResolver usa cache Redis em segunda chamada (sem DB query) | pytest test_resolver.py (spy DB) | [ ] |
| 6 | GET /fhir/Patient retorna 403 OperationOutcome para usuario sem policy | TestClient staging | [ ] |
| 7 | GET /fhir/Patient retorna recurso sem hidden_fields para enfermeiro | TestClient staging | [ ] |
| 8 | GET /fhir/Patient com admin bypass retorna recurso completo | TestClient staging | [ ] |
| 9 | Latencia de enforcement < 5ms com Redis hit (p95) | Grafana / k6 | [ ] |
| 10 | Feature flag ENFORCE=false desativa enforcement sem regressao | Smoke test staging | [ ] |
| 11 | Audit log grava 100% das decisoes (amostra de 100 chamadas) | Verificacao no banco | [ ] |
| 12 | Isolamento multi-tenant: usuario tenant-A nao acessa policy do tenant-B | pytest integration | [ ] |

## 5.2 Dependencias Tecnicas

| Dependencia | Motivo | Status | Acao |
| --- | --- | --- | --- |
| W2-A deploy em staging OK | Sem o Bots Engine deployado, nao ha servico GRAHAME em staging para testar | PENDENTE | Concluir W2-A primeiro |
| Redis disponivel em staging | PolicyResolver usa TenantRedisClient para cache | JA OK | Nenhuma |
| GRAHAME TenantMembership + AccessPolicy no DB | Modelos ja existem — apenas precisa de alembic upgrade head | JA OK | alembic upgrade head no GRAHAME |
| intellicare_core instalado em GRAHAME (path dep) | Novos modulos access/ ficam no core | JA OK | Nenhuma — path dep ja configurado |
| aiosqlite (dev dep para testes) | Reutilizar padrao de test_access_policy_service.py | JA OK | Ja no pyproject.toml de GRAHAME |

## 5.3 Visao do Roadmap Completo

| Wave | Nome | Status | Proximo Passo |
| --- | --- | --- | --- |
| W2-A | Bots Engine | CODIGO CONCLUIDO | Deploy staging + validacao manual |
| W2-B | Access Policies | ESTE DOCUMENTO | Iniciar apos W2-A staging OK |
| W3 | Performance + Observability | PENDENTE | Apos W2-B concluido |
| W4 | UI Components + Deprecacao Legado | PENDENTE | Planejamento a definir |

Este documento foi elaborado em 05/03/2026 com base na inspecao direta do codebase do GRAHAME e do intellicare-core. O modelo de dados e o CRUD de Access Policies ja existentes poupam aproximadamente 3 dias de trabalho estimado originalmente para o W2-B.