# Definição de Escopo Protótipo Painel DRC

Adaptar o Diabetes Monograph para Doença Renal Crônica (DRC) como um Painel DRC de cuidado compartilhado APS + AES, pensando em um engenheiro de software com poucas horas disponíveis e com a decisão já tomada de usar FHIR e rodar em nuvem.

Ideia-mãe do Monograph: “ver o paciente por uma lente de doença”, organizando dados do prontuário em uma visão clínica orientada ao manejo. (Galeria de Aplicativos SMART)
A base técnica continua sendo um app SMART on FHIR (launch + OAuth2/OpenID), consumindo um servidor FHIR. (FHIR)

# 1) Objetivo do protótipo (o que ele precisa provar)

## Objetivo do Painel DRC (protótipo)

Demonstrar, com baixo custo e rápido, que APS e AES conseguem registrar e acompanhar longitudinalmente um conjunto mínimo de informações clínicas de DRC em um repositório FHIR compartilhado, usando uma UI tipo monograph (visão por condição).

## Hipóteses que o protótipo valida (lean):

- É viável centralizar o “resumo DRC” do paciente consumindo FHIR (sem integrações complexas com Tasy/PEC no protótipo).

- APS e AES conseguem coeditar informações essenciais (ou ao menos inserir eventos estruturados) com rastreabilidade (quem/onde/quando).

- O painel melhora a coordenação ao tornar visível: estágio, tendência de eGFR, albuminúria, PA, medicações-chave, pendências e metas.

# 2) Usuários-alvo e papéis (MVP)

## Perfis:

- APS (eSF / médico / enfermeiro): registra PA, exames disponíveis, adesão, eventos, encaminhamentos, orientações, pendências.

- AES (nefrologia / enfermagem / coordenação): consolida diagnóstico/estágio, revisa exames, define metas/condutas, solicita monitoramentos e retornos.

- Gestor/coordenação: visualiza evidências de uso (sem entrar em detalhes clínicos).

## Regra de ouro (lean):

O protótipo não precisa resolver “prontuário completo”; ele precisa entregar um “cockpit” DRC com poucos cliques, mostrando histórico e permitindo registrar 2–3 tipos de atualização.

# 3) Escopo funcional do Painel DRC (o que entra)

## 3.1. Tela 1 — “Resumo DRC” (Monograph View)

Uma página “single patient” com blocos:

- Identificação & vínculo

  - Nome, CNS/CPF (se disponível), unidade APS, serviço AES de referência (apenas texto).

- Status DRC (essencial)

  - Estágio (G1–G5) e categoria de albuminúria (A1–A3) ou “classificação não informada”.

  - Etiologia/problema principal (texto ou lista curta).

- Tendências (gráficos simples)

  - eGFR / creatinina ao longo do tempo

  - Albuminúria (ACR/PCR) quando houver

  - Potássio (para segurança terapêutica)

  - Pressão arterial (PA) longitudinal (medidas da APS)

- Medicações-chave (lista)

  - iECA/BRA, iSGLT2, diuréticos, bicarbonato (se aplicável), quelantes etc. (pode começar só com “meds ativas”).

- Condições associadas (checklist/lista)

  - DM, HAS, IC, doença cardiovascular, tabagismo (mínimo).

- Pendências & próximos passos

  - Exames a coletar, retorno AES, encaminhamentos, educação em saúde (lista de tarefas).

- Registro rápido (CTA)

  - Botões: “Adicionar PA”, “Adicionar Exame”, “Adicionar Nota/Conduta”, “Criar Pendência”.

Observação: essa é a parte “convencedora” para gestores — o painel deixa óbvio o cuidado compartilhado.

## 3.2. Entrada de dados (mínimo viável)

Em vez de tentar “editar tudo”, foque em 4 formulários rápidos:

- PA / sinais vitais (APS)

- Registro de exame (APS ou AES)

- Nota clínica curta / conduta (APS ou AES)

- Pendência / tarefa (quem faz, prazo, status)

# 4) Escopo de dados (mínimo) e mapeamento FHIR

## 4.1. Recursos FHIR mínimos (para funcionar já)

- Patient (identidade)

- Observation (PA, creatinina/eGFR, ACR, K+, etc.)

- Condition (DRC, DM, HAS, etc.)

- MedicationRequest ou MedicationStatement (medicações em uso — escolha 1 para simplificar) (FHIR)

- CarePlan (plano/pêndencias macro)

- Goal (metas: PA alvo, albuminúria, etc.)

- ServiceRequest (solicitação de exame/encaminhamento — opcional no protótipo)

- Practitioner / Organization (atribuição por equipe/unidade)

- Provenance (rastreabilidade “quem registrou”) — altamente recomendado para cuidado compartilhado

## 4.2. “Dataset mínimo DRC” (o que o app deve buscar e exibir)

Obrigatórios para o painel ficar útil:

- DRC como Condition (ou um “flag” equivalente)

- Observações seriadas:

  - creatinina ou eGFR (ideal ter os dois, mas pode derivar eGFR)

  - ACR/PCR (se houver)

  - K+

  - PA

- Lista de medicamentos (mesmo que incompleta)

Desejáveis (se sobrar tempo):

- HbA1c (para comorbidade DM)

- Hemoglobina (anemia)

- bicarbonato (acidose)

- fósforo/cálcio/PTH (distúrbio mineral)

# 5) Jornada de uso (APS ↔ AES) no protótipo

## Fluxo 1 — APS registra acompanhamento

- Abre paciente (SMART launch).

- Vê Resumo DRC.

- Clica “Adicionar PA” e/ou “Adicionar Exame”.

- Cria “Pendência” (ex.: “coletar creatinina em 30 dias”).

## Fluxo 2 — AES revisa e define plano

- Abre paciente.

- Confere tendências e medicações.

- Registra “Nota/Conduta” e cria 1–2 metas (Goal).

- Atualiza CarePlan (status e próximos passos).

### Fluxo 3 — Longitudinal compartilhado

- O mesmo painel mostra o “rastro” de eventos (observações/notas/pendências) independentemente da origem.

# 6) Não-escopo (para proteger as poucas horas do engenheiro)

Para manter lean, declare explicitamente:

- Integração com Tasy/PEC/e-SUS (fora do protótipo; aqui pode ser carga manual ou dataset de demonstração).

- Prescrição completa, reconciliação medicamentosa avançada, interações.

- Agenda, teleconsulta, mensagens assíncronas completas.

- Regras clínicas complexas / guideline engine (pode deixar um “placeholder” de alertas).

- LGPD “full” com gestão avançada de consentimento (no protótipo, usar ambiente controlado/dados sintéticos).

# 7) Arquitetura mínima (nuvem + FHIR + SMART)

Componentes:

- Servidor FHIR em nuvem (ex.: HAPI FHIR ou equivalente)

- App web SMART on FHIR (fork do monograph e adaptação DRC)

- Autenticação SMART App Launch (ideal), ou modo “standalone” para demo

  - SMART define discovery e configuração em .well-known/smart-configuration. (FHIR)

Observação importante para a conversa com o engenheiro:
O repositório do Diabetes Monograph está marcado como deprecated / não mantido. Isso não impede o protótipo, mas sugere usar como referência de UI/organização e modernizar o mínimo necessário. (GitHub)

# 8) Critérios de sucesso (o que você mostra para convencer gestores)

Métricas simples de demonstração (em 2–4 semanas de uso piloto, se for o caso):

- % pacientes com eGFR e PA plotados com pelo menos 3 pontos no tempo

- Nº de registros feitos pela APS vs AES (Provenance)

- Nº de pendências criadas/fechadas

- Tempo para “entender o caso” (percepção do profissional: 1–2 perguntas no final)

# 9) Backlog enxuto para o engenheiro (ordem de implementação)

Must-have (para a demo “funcionar”):

- Launch SMART + seleção de paciente

- Query FHIR e render do Resumo DRC (blocos + 2 gráficos: eGFR e PA)

- Formulário “Adicionar PA” → grava Observation

- Formulário “Adicionar Nota/Conduta” → (opção A) DocumentReference simples, (opção B) CarePlan.note

- Lista de pendências → CarePlan.activity (simples)

Should-have (se couber):

- Gráfico albuminúria e potássio

- Lista de medicamentos (MedicationRequest/Statement)

- Registro de “solicitação de exame” (ServiceRequest)

### Se você quiser, eu já converto esse escopo em um “pacote para engenharia” (1–2 páginas) com:

- definição do MVP

- critérios de pronto (DoD)

- lista de recursos FHIR + queries esperadas

- wireframe textual de cada bloco da tela

E, em paralelo, posso sugerir um “dataset sintético DRC” para demonstrar longitudinalidade sem depender de integração com sistemas legados.